AIDN 公有云产品洞察与移动云规划建议
覆盖现有产品与技术路线的专题研究 · 资料核验日期 2026 年 10 月 27 日
资料核验日期：2026-10-27    总览：建议优先验证多地域自有模型托管与推理调度

总览结论：公有云已提供多模型网关、缓存、路由和托管推理。移动云可研究以专网接入、多地域模型部署和统一运维组成 AIDN 首期产品，先用客户业务验证时延、可用性和成本，再扩大节点范围。以下产品范围与路线均为规划建议。
对照厂商：7 家
产品层次：接入治理 / 模型运行 / 跨地域调度
建议周期：90 天验证，非发布承诺
研究范围与产品定位
AIDN 的研究口径
本文按 AI 推理分发网络的工作定义研究 AIDN：连接应用、模型服务与推理资源，统一提供接入、调度、运行治理和用量管理。该名称用于本次规划讨论，各厂商对应产品名称不同。
对标分为三层：接入层处理协议、鉴权和流量；模型运行层负责模型部署、算力和版本；调度层决定请求进入哪个已就绪实例。统一 API 入口与边缘 GPU 执行需要分别验证。（来源：阿里云、腾讯云、Cloudflare）
建议产品表述：AIDN 为多地域业务提供模型统一接入、客户自有模型托管、地域约束调度、故障切换和用量管理；对适用负载提供缓存与推理引擎优化。上述为拟研究范围。
对移动云的判断
网关、缓存和基础路由已在多家平台出现，单独作为卖点较难建立持续优势。可优先研究把模型部署、企业专网与分布式节点运营组合成可购买服务。该判断来自产品对照，尚需客户访谈和实测验证。（来源：阿里云、火山引擎、Microsoft Azure、Cloudflare）
首期应明确承诺客户可以交付什么：把指定模型版本部署到约定资源池，在允许地域内提供服务，记录调用去向、故障恢复和账单。全国边缘节点数量需以实际可交付 GPU 和模型覆盖为准。
七家厂商的产品布局
产品对照
下表按官方资料列出对应能力。功能文档可查不代表已验证全部区域、租户和服务等级；试用、版本和开通条件按各厂商具体条目保留。（来源：阿里云、腾讯云、火山引擎、Cloudflare、AWS、Microsoft Azure、Google Cloud）
	厂商及产品
	主要交付
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阿里云
AI 网关支持多模型代理、鉴权、Token 限流、语义缓存和可观测，后端可包含商用 API 及 vLLM、SGLang 等自建模型服务。它承担接入治理，模型算力仍由后端服务提供。（来源：阿里云）
PAI InferX 支持自定义模型、镜像、启动命令和资源配置，并可关联 KV Cache 服务、配置 Prefill / Decode 分离。这些能力说明，自有模型托管和引擎优化已进入云平台产品范围。（来源：阿里云）
百炼提供上下文缓存，隐式缓存的实际命中不保证。移动云如提供同类优化，应展示缓存命中 Token 和实际账单变化，避免只显示“缓存已开启”。（来源：阿里云）
腾讯云
EdgeOne 官方边缘推理文档提供预置模型与自定义镜像部署路径，并将就近调度、弹性伸缩和托管运维列为产品能力。评估应进一步索取可部署城市、GPU 规格、模型限制与冷启动数据。（来源：腾讯云、腾讯云）
计费文档注明该边缘推理功能处于内测，需白名单且仅支持企业版套餐；自定义推理按 GPU 实例运行时长计费。该结论针对引用文档的功能范围，不推广到 EdgeOne 全部 AI 产品。（来源：腾讯云）
对移动云的参考：客户交付单元可设计为“某模型在某地域运行的服务实例”，将模型上线、弹性策略和实例账单一起提供。节点覆盖和空闲资源成本决定此方案能否长期运营。
火山引擎
CDN AI 应用加速通过统一域名接入模型 API，文档列出链路加速、权重路由、失败回退、语义缓存、敏感信息检测及 Token 用量分析。当前开放大模型接入；Agent 与 MCP 需求需咨询支持，开通需提交工单。（来源：火山引擎）
该产品主要证明 AI 入口与链路治理的交付方式，不能据此推断用户模型已在 CDN 节点运行。移动云评估入口产品时，应同时确认后端来源、处理地域和模型执行位置。（来源：火山引擎）
Cloudflare
AI Gateway 提供调用分析、日志、缓存、限流、重试和模型回退；Workers AI 则在 Cloudflare 网络的 GPU 上提供模型目录与 Serverless 调用。客户接入网关和购买推理用量是两种不同交付。（来源：Cloudflare、Cloudflare）
Dynamic routing 文档标注 Beta，支持条件、比例分流、预算限制和版本回退；接口格式存在限制。该设计适合参考为租户级策略和灰度发布能力，不宜直接承诺支持任意模型协议。（来源：Cloudflare）
官方定价文档列出 AI Gateway 基础分析、缓存和限流免费提供；Workers AI 按用量收费。该组合给基础网关收费带来压力，付费层需要明确服务保障、专网接入或模型运行价值。（来源：Cloudflare、Cloudflare）
AWS
Bedrock 跨区域推理通过 inference profile 限定模型与可处理地域，区分地理范围和全球范围；当前 inference profile 不支持 Provisioned Throughput。跨区域数据走 AWS 网络，日志可标识实际推理区域。（来源：AWS）
该能力适合参考地域约束、处理去向和跨区域容量使用。仅凭跨区域路由功能，不能推出每次都选择最近节点或承诺最低端到端时延。（来源：AWS）
Bedrock 的 prompt caching 依赖模型和 API，跨区域调度可能带来更多缓存写入。移动云的调度策略需要同时考虑缓存、排队和允许地域，不能只按网络距离排序。（来源：AWS）
Microsoft Azure
Azure API Management 的 AI gateway 能力覆盖模型负载均衡、Token 配额、语义缓存和调用观测。语义缓存需配合外部缓存和向量化服务，与 GPU 内部 KV Cache 分开评估。（来源：Microsoft Azure、Microsoft Azure）
独立 AI Gateway tier 仍为公开预览，官方列出 East US 2 与 Sweden Central 两个区域，商业模式待公布。不能把 APIM 既有功能的成熟度套用于该预览 tier。（来源：Microsoft Azure）
移动云可参考其按应用或团队分配 Token 配额和集中管理凭据的方式。面向企业的交付还应覆盖私网 DNS、租户权限与审计；具体连接方式须按产品版本核验。（来源：Microsoft Azure、Microsoft Azure）
Google Cloud
Model Garden 支持开放、合作伙伴与自定义模型的自部署，实例在客户项目环境内运行；自部署模式需要管理部署资源，与免部署的模型 API 服务不同。官方文档当前归入 Gemini Enterprise Agent Platform。（来源：Google Cloud）
部分模型可部署到 Private Service Connect 端点，接入 VPC 私网；端点支持受模型和部署方式影响。自部署合作伙伴模型可能只支持共享公共端点，不能笼统承诺所有模型均可私网访问。（来源：Google Cloud、Google Cloud）
对移动云的参考是把模型版本、资源规格、端点和 VPC 关系放入同一交付流程。向全国分发模型前，应先解决单地域内模型启动、回滚和访问控制。
技术路线与性能边界
四类优化分别解决什么
链路优化减少连接、传输和网络绕行耗时；模型仍可能在远端运行。结果缓存直接复用已生成答案；语义缓存还需判断业务是否允许相似问题返回同一结果。（来源：火山引擎、Microsoft Azure）
KV Cache 复用减少相同输入前缀的重复计算，输出仍由模型生成。P/D 分离把同一次请求的 Prefill 和 Decode 放在不同实例，需传输中间 KV 状态。两者可组合，但收益来源不同。（来源：阿里云、NVIDIA）
跨地域调度选择服务地域或资源池，池内调度再选择实例。建议先按模型版本、允许地域和健康状态筛选，再综合排队、缓存命中与负载；性能目标需由业务测试决定。（来源：AWS、阿里云、NVIDIA）
P/D 分离的部署条件
NVIDIA Dynamo 文档说明，分离式推理依赖高效 KV 传输，在低并发下聚合部署往往可避免传输和资源池碎片开销。所引资料为 dev 版本，实施需锁定稳定版本验证。首期建议把 P/D 限定为具备合适互联条件的资源池内选项。（来源：NVIDIA）
异地之间默认转发完整请求到已就绪模型副本。跨城 KV 传输需单独证明带宽、尾延迟和恢复成本可接受，再决定是否纳入产品，不宜把普通广域网直接当作池内高速互联。
验收应拆解端到端耗时：客户端至入口、入口排队、模型 Prefill、首 Token、持续输出和重试。首 Token 更快不代表完整任务更快，平均值也不能替代 P95/P99。
模型分发与冷启动
模型上线包括镜像与权重准备、驱动兼容、加载、预热、健康检查和小流量验证。建议控制台展示各阶段耗时与状态，只有预热通过的副本进入可调度集合。
模型权重、推理 KV、结果缓存分别管理版本与权限。首期按租户和模型版本隔离缓存；对外账单同时记录真实上游用量、平台计量和缓存命中，支持逐请求核对。
客户需求与首批场景
建议优先验证的客户
已有自有或行业模型、需要在多个地域提供服务的企业：验证统一部署和版本回滚能减少多少运维工时，以及就近运行是否改善实际业务时延。
通过专网访问行业模型的政企客户：验证专网入口、地域约束、租户隔离和日志审计是否可一起交付。是否满足具体监管要求需按客户场景论证。
跨省连锁、园区和多地客服业务：优先选择一个模型、多个站点、可复现的请求集，测出中心运行与分布式运行的差别。
仅调用一家成熟模型 API、流量较低且无私网需求的客户：迁移收益可能不足，应先核对凭据治理、回退和账单需求，再判断是否值得付费。
业务场景如何收敛
先分别验证语音对话和行业文本问答。语音同时考察首段音频、流式链路和会话恢复；文本问答考察答案质量、首 Token、完整耗时和高峰排队，避免用一个指标评价所有业务。
多模态视觉或园区推理作为后续方向，先核对输入体量、实时性、模型授权与客户数据处理要求。联网能力带来的收益需与边缘算力常驻成本一起测算。
客户购买理由应写成可验收结果，例如“在两个约定地域运行同一模型并完成单地域故障切换”。具体时延和恢复承诺由试点结果确定。
移动云产品范围与建设顺序
建议的产品组成
统一模型入口：提供模型 API、流式响应、租户密钥、应用配额、超时重试、后端健康检查及逐请求追踪。先选择兼容范围明确的协议。
自有模型托管：提交镜像与权重，选择资源池，完成版本发布、健康检查、预热、灰度和回滚；每个实例标注 GPU 规格、模型版本与服务状态。
地域约束调度：按客户允许地域和模型就绪状态选择副本，提供地域优先与故障回退策略；输出处理地域、排队耗时和回退原因。
运营与计量：统一展示请求、Token、实例时长、专网资源和服务费用，支持按租户、应用、模型及地域查询。跨产品费用要能对账。
与现有产品的关系
建议云网产品团队负责入口、连通、路由策略和端到端观测；AI 平台团队负责模型服务、推理引擎及版本；资源团队负责 GPU 容量、驱动与运维。该职责划分需在立项时确认。
面向客户形成一个交付单，内部复用现有 API 网关、容器、模型平台、专网与计费能力。立项前先做可复用能力盘点，再决定新增哪些组件。
移动云的网络与节点资源是否形成优势，需要用可交付资源池清单、专网接入时限和客户测量证明。现有公开材料不足以确认内部产品成熟度，规划不写成已实现能力。
90 天验证安排
以下为建议的工作顺序，起点以项目获批和资源到位为准。每阶段均给出交付结果和进入下一阶段的条件。
	阶段
	交付结果
	通过条件

	第 1 至 30 天
	客户访谈、现有能力盘点、固定请求集、两个候选地域
	确认付费对象与资源责任人；形成可重复基线

	第 31 至 60 天
	一个模型的双地域部署、统一 API、健康检查、回退及追踪
	跑通模型发布回滚、流式调用与单地域故障演练

	第 61 至 90 天
	客户试点、逐请求账单、总成本测算、产品范围建议
	质量不退化；达到约定业务指标；客户确认购买条件



后续再扩展的能力
待首期验证通过，再研究国产 GPU 多规格适配、按缓存与负载选路、模型快速分发和资源池内 P/D 优化。每项分别立基线并比较成本。
跨省 KV 搬迁、多云任意模型迁移和所有节点全模型覆盖，不宜直接列入首期交付承诺。先完成网络、授权、容量与引擎适配验证，再确定可支持范围。
商业化与效益测算
建议的收费边界
API 治理服务可研究按租户、网关规格或请求用量收费，价值对应凭据管理、审计、私网和服务支持。基础功能存在免费供给，定价需通过客户访谈验证。（来源：Cloudflare）
客户自有模型托管建议优先采用 GPU 或服务实例时长，便于对应保留容量、空闲时段和资源成本；按 Token 计费需先建立模型、输入输出长度与 GPU 消耗的换算。（来源：腾讯云）
第三方 API 转售或统一结算应核对供应商授权、账期与价格变化。模型用量、网络和平台服务可分别列账，避免把 Token 收入全部视为平台收入。
测算口径
单期服务毛利＝客户收入－模型采购成本－GPU 资源成本－网络与带宽成本－存储日志成本－直接运维及支持成本。再计入研发和折旧等分摊，判断产品总体效益。
同一模型质量和完成任务口径下比较成本。每千次成功任务成本＝同一测试周期全部相关成本÷成功且满足质量门槛的任务数×1,000；重试和失败调用成本计入分子。
盈亏平衡需要客户规模、并发分布、GPU 单价、保留容量、上下游账期和实测吞吐。目前没有这些经营数据，本期提供公式和采集字段，不给出虚构的收入或回收期。
最需要关注的成本风险是边缘副本长期空闲、模型冷启动过长、跨地域回退费用和低估日志存储。节点扩张应以付费需求和利用率数据为依据。
验证指标与规划决策
测试设计
使用同一模型版本、量化方式、输入输出长度、并发和质量门槛，对比中心直连、增加网关、双地域调度，以及可选 KV 与 P/D 优化。记录预热和冷启动两种状态。
分别测试健康运行、突发流量、后端 429/5xx、节点失联和单地域不可用。流式响应已开始后的失败要单独统计，避免重试产生重复输出或额外费用。
按请求追踪关联入口地域、实际推理地域、模型版本、重试次数、Token、实例时长和账单。合规地域约束的违规次数目标建议为零，具体验收条款由项目确认。
	维度
	记录指标
	判断方式

	体验
	端到端首 Token、ITL、完整耗时及 P95/P99
	按业务 SLA 与中心直连基线比较

	质量
	任务成功率、答案评分或场景准确率
	模型切换与缓存不得突破预设质量门槛

	运行
	发布耗时、冷启动、故障恢复、人工工时
	从日志和演练记录计算

	资源
	吞吐/GPU、利用率、缓存命中 Token
	看有效业务负载，包含空闲与失败

	经营
	每千成功任务总成本、收入、毛利
	统一成本范围后比较

	治理
	地域约束、租户隔离、凭据轮换与审计
	逐项演练并保留证据



立项前应确定的事项
产品团队确认首批客户与采购对象：需要统一模型 API、需要自有模型托管，还是两者都需要；形成客户访谈记录与试点意向。
资源与 AI 平台团队确认两个试点地域的 GPU、引擎和模型交付能力，列明缺口、责任人和可用时间。云网团队确认专网接入、DNS 和跨地域回退链路。
计费及运营团队确认 Token、实例和网络费用归属，完成一批请求的对账样例。商法与安全团队按拟交付范围核对模型授权、数据处理和服务责任。
规划评审可先决定是否启动有限试点。扩大节点、价格与服务等级，在客户收益、资源成本和故障验证具备证据后再定。
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